# Plan de desarrollo del sistema de restaurante

Expediente de restaurante 1.2   Octubre de 2026

# Propósito y punto de partida

Este expediente organiza el desarrollo de un sistema para restaurantes MYPE y PYME a partir del SQL V4 y del prototipo Mesa. Su objetivo es permitir que el responsable técnico implemente el producto por incrementos, con requisitos verificables, dependencias y decisiones visibles. El paquete entrega diseño y documentación; la construcción del backend y la puesta en producción corresponden a la etapa de implementación.

| Elemento | Situación verificable |
| --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL 18, esquema sch_restaurante, 49 tablas y 11 vistas. Script para instalación nueva. |
| Interfaz | 14 pantallas con datos ficticios y persistencia local en el navegador. |
| Auditoría | 49 tablas con creador, 46 con editor, 26 con es_activo y solo 9 con marcadores de baja; 13 con estado de negocio. |
| Validación | Pruebas de lógica y DOM del prototipo; DDL y escenarios en base temporal PGlite. |
| Implementación pendiente | API, autenticación real, concurrencia, integraciones, operación y aceptación con un restaurante. |

## Alcance inicial de producto

Una empresa o RUC por base de datos, con varias sucursales, cajas, almacenes y estaciones. Se contemplan atención en salón, para llevar y delivery, carta, recetas, compras, existencias, reservas, cobros, comprobantes y trazabilidad. No se asume una plataforma multiempresa dentro de la misma base.

Se conserva la organización B00 a B13 de la planificación MYPE como método documental. Las reglas, presupuesto, stack, decisiones SaaS y aprobación de ferreterías no se trasladan a este restaurante.

## Responsabilidad y autoridad

Wilton asume la implementación técnica como responsable propuesto del expediente. La persona que represente al restaurante debe validar precios, atención, caja, compras y excepciones. El responsable de negocio acepta el alcance; el responsable técnico acepta el diseño; la asesoría contable revisa el tratamiento fiscal. Una persona puede cubrir varias funciones, pero debe registrar qué decisión tomó y con qué evidencia.

# Organización documental por bloques

Los bloques ordenan temas y evidencias; no representan catorce sprints ni una secuencia de aprobaciones ficticias. Los archivos del paquete consolidan bloques relacionados para evitar duplicación.

| Bloque | Contenido | Dónde se desarrolla |
| --- | --- | --- |
| B00 | Alcance, control, riesgos y decisiones | Plan de desarrollo |
| B01 | Problema, propuesta y viabilidad | Plan y validación de negocio |
| B02 | Entrevistas y procesos observados | Instrumentos de levantamiento |
| B03 | Procesos objetivo y casos de uso | Requisitos y experiencia |
| B04 | Requisitos, reglas y aceptación | Catálogo y trazabilidad de 36 RF |
| B05 | Dominio e invariantes | ADD y modelo de datos |
| B06 | Arquitectura y decisiones | ADD y registro ADR 01 a 07 |
| B07 | Datos, contratos e integración | SQL, diccionario y OpenAPI |
| B08 | Navegación y experiencia | Prototipo y guía de pantallas |
| B09 | Servicio y límites operativos | Plan de servicio propuesto |
| B10 | Backlog e incrementos | Plan y backlog estructurado |
| B11 | Pruebas y resultados | Calidad y pruebas incluidas |
| B12 | Entornos y continuidad | ADD y guía de operación |
| B13 | Piloto, adopción y evolución | Plan y criterios de salida |

## Estados del trabajo

Usar PENDIENTE, EN CURSO, EN REVISIÓN, OBSERVADO y ACEPTADO en el tablero de implementación. Para pruebas usar NO EJECUTADA, CORRECTA, FALLIDA y BLOQUEADA. Un requisito simulado en el prototipo no está implementado en el backend; un documento revisado no acredita un piloto ni un requisito fiscal cumplido.

El registro maestro fija la versión y autoridad de cada documento. RF, RN y CP vinculan requisito, regla y prueba; la matriz añade ADR, sección ADD e incremento. ADR explica la decisión; ADD describe el diseño. DEC 01 a 08 conserva las resoluciones pendientes y su momento de cierre.

# Levantamiento antes de construir

Contrastar el proceso con propietario, administrador, mesero, cocina, cajero y almacén. Proponer al menos una observación de servicio y una simulación de cierre de caja. Registrar participantes reales, fecha, evidencia autorizada, frecuencia del problema y excepción; no convertir una hipótesis en hecho por estar documentada.

| Tema | Preguntas que deben resolverse |
| --- | --- |
| Atención | ¿Se trasladan mesas, se reúnen pedidos, se sirve por tandas o se cobra por anticipado? ¿Quién autoriza cancelaciones? |
| Carta y recetas | ¿Porción, rendimiento, sustitución, adicionales y desperdicio? ¿Cuándo cambia una receta? |
| Caja | ¿Quién abre, cobra y cierra? ¿Pagos parciales, devoluciones, caja compartida o entrega de turno? |
| Inventario | ¿Unidades, presentaciones, lotes, caducidad, almacenes y costo de salida? ¿Inventario inicial confiable? |
| Compras | ¿Recepción única o parcial? ¿Crédito a proveedores? La V4 cubre recepción única sin módulo de cuentas por pagar. |
| Reservas y reparto | ¿Tolerancia, sobreventa, repartidores, cobro de envío y fallos de entrega? |
| Tecnología | ¿Dispositivos, impresoras, red, internet, cortes eléctricos y necesidad offline? |
| Fiscal y servicio | ¿Condición tributaria, proveedor de CPE, series, retención, soporte y continuidad? |

## Recorte del primer incremento operativo

Prioridad P0: accesos, maestros, pedidos, cocina, caja, compras, recetas, existencias, auditoría y recuperación. P1: reservas, delivery, transferencias, reportes ampliados e integración fiscal según modalidad elegida. P1 expresa orden de construcción; no autoriza omitir una obligación necesaria para operar. La modalidad fiscal debe estar resuelta antes de un piloto con ventas reales.

Quedan fuera de esta línea base: planillas, contabilidad integral, combos configurables, compras con recepción parcial, cuentas por pagar, sincronización offline avanzada, marketplace, fidelización y suscripción SaaS multiempresa. Incorporarlos requiere un cambio con impacto en tablas, API, interfaz y pruebas.

# Backlog y secuencia de implementación

Estimación orientativa del trabajo pendiente para un desarrollador con experiencia en el stack finalmente elegido. Son horas de trabajo neto, no un presupuesto ni un compromiso. Revisar cada rango al cerrar requisitos y después de los dos primeros incrementos.

| ID | Incremento | Horas | Depende |
| --- | --- | --- | --- |
| I0 | Cerrar alcance y decisiones | 16 a 24 | Ninguna |
| I1 | Plataforma y accesos | 40 a 64 | I0 |
| I2 | Maestros y formularios | 36 a 56 | I1 |
| I3 | Pedidos y cocina | 64 a 96 | I2 |
| I4 | Caja y pagos | 48 a 80 | I3 |
| I5 | Compras y existencias | 64 a 104 | I2, I3 e I4 |
| I6 | Reservas y delivery | 32 a 48 | I3, I4 e I5 |
| I7 | Comprobantes e integración | 40 a 80 | I4 y decisión fiscal |
| I8 | Auditoría y reportes | 24 a 40 | I4 e I5 |
| I9 | Endurecimiento y piloto | 64 a 96 | I1 a I8 |

Subtotal orientativo: 428 a 688 horas. Reserva propuesta por incertidumbre: 20 por ciento, revisable. No incluye adquisición de equipos, aprobación de proveedores, investigación extensa de campo, contratación ni evolución fuera de alcance. La integración fiscal puede requerir reestimación completa tras conocer el proveedor.

I3 prepara cocina y cierre; I4 acepta cierre contra cobros; I5 acepta consumo e integra pedido, cocina, caja y stock. RES RF 013 cierra en I5 y RES RF 019 en I4. El calendario se calcula al confirmar horas netas disponibles; no se fija fecha de lanzamiento.

## Definición de listo y de terminado

Una historia está lista cuando tiene actor, permiso, campos, regla, error esperado, criterio de aceptación, dependencia y contrato definidos. Está terminada cuando pasa pruebas de servicio y base, revisión técnica, revisión de interfaz, control de acceso por sucursal y actualización documental. Para producción también necesita monitoreo, reversión o recuperación y aceptación de negocio.

# Decisiones que condicionan la construcción

| ID | Decisión | Condición para cerrarla |
| --- | --- | --- |
| DEC 01 | Alcance MVP y procesos reales | Validar los 36 RF y excepciones con el restaurante. |
| DEC 02 | Lenguaje y frameworks | Elegir frontend y backend, fijar versiones y evaluar competencias. PostgreSQL 18 ya es la base del diseño. |
| DEC 03 | Alojamiento y sedes | Definir conectividad, acceso remoto, dispositivos y responsable operativo. |
| DEC 04 | Impuestos y CPE | Revisar condición fiscal, tasas vigentes, emisor, proveedor y contingencia. |
| DEC 05 | Costeo e inventario inicial | Adoptar política de costo y conciliación de cantidades y valores. |
| DEC 06 | Identidad y sesiones | Seleccionar JWT o sesión, renovación, revocación, recuperación y alta inicial. |
| DEC 07 | Reglas de servicio | Resolver descuentos, propinas, anulaciones, devolución y tiempos de reserva. |
| DEC 08 | Continuidad y datos | Aprobar RPO, RTO, conservación, exportación y tratamiento de datos. |

## Riesgos y tratamiento

| Riesgo | Acción concreta | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| Sobrepago o consumo duplicado | Bloqueos e idempotencia persistente | Prueba con dos sesiones y reintento |
| Inventario inicial inconsistente | Conteo y conciliación antes de abrir | Acta de stock inicial |
| Cambio fiscal o proveedor lento | Adaptador separado y consulta de estado | Casos aceptados en entorno de prueba |
| Cortes de red en servicio | Medir conectividad y acordar contingencia | Ensayo con corte y recuperación |
| Acceso a otra sucursal | Filtrar y autorizar cada recurso | Pruebas de lectura y escritura cruzadas |
| Dependencia de una persona | Guías reproducibles y backup probado | Restauración por procedimiento |
| Expansión de alcance | Solicitudes CC con impacto | Decisión registrada y backlog revisado |

# Hitos y aceptación

| Hito | Salida exigida | Quién acepta |
| --- | --- | --- |
| G0 Alcance | Procesos, MVP, responsables y decisiones críticas delimitados | Responsable de negocio |
| G1 Diseño | SQL, ADD, ADR, contrato e interfaz coherentes; decisiones revisadas | Responsable técnico y negocio |
| G2 Flujo operativo | Pedido, cocina, caja y kardex integrados al finalizar I5 | QA o revisor y negocio |
| G3 Integraciones | Fiscalidad resuelta, errores y reintentos comprobados | Técnico y asesor pertinente |
| G4 Piloto | Datos conciliados, capacitación y recuperación ensayada | Responsable de operación |
| G5 Producción | Acta de aceptación, soporte y riesgos residuales aceptados | Responsable del negocio |

## Servicio y piloto

Comenzar con una sede y usuarios identificados. Cargar catálogos y saldos en un entorno de ensayo, ensayar un turno completo y comparar caja, cuentas y kardex. Capacitar por rol: mesero registra y sirve; cocina prepara; cajero cobra y cierra; almacén recibe; administrador configura y supervisa.

Medir tareas completadas sin ayuda, incidencias por turno, diferencias de caja, diferencias de stock, tiempos de respuesta y recuperación. Fijar objetivos con el negocio antes del piloto. No recoger contraseñas ni datos reales innecesarios en capturas o evidencias.

## Control de cambios y evolución

Registrar CC con motivo, evidencia, RF afectados, tablas y migraciones, contrato, pantallas, pruebas, esfuerzo y decisión. Conservar una línea base por versión; no sobrescribir el SQL de una instalación ya desplegada. Los cambios aprobados entran al backlog y actualizan el registro de decisiones.

Si se ofrece el producto a varios restaurantes, evaluar un servicio por base de datos o rediseñar el aislamiento de empresas. La tabla negocio singleton y las sucursales no constituyen multitenancy. Suscripciones, soporte comercial y precios requieren un plan específico posterior.

## Referencias de continuidad

Se conserva la estructura B00 a B13 como método documental. El alcance procede del SQL restaurante V4 y de Mesa. El registro maestro identifica los documentos vigentes. ADR 06 corresponde al stack y ADR 07 a migraciones; el ADD sustituye a la anterior guía de arquitectura. No se trasladan decisiones de otros proyectos.